## Slide 1: システム部門 増員提案
提出日: 2025-12-10

## Slide 2: 目的と結論
目的: 18か月以内に開発・運用能力を150%へ引き上げ、品質と納期リスクを抑制
結論: SE1名＋アプリ開発者1名を今四半期内に採用し、18か月で投資回収
初年度純効果+43百万円、18か月ROI 120%(標準シナリオ)

## Slide 3: 現状サマリー
月間リリース件数: 現状10→目標15、レビュー待ちと自動化不足がボトルネック
稼働率: 126%で残業と離職リスクが顕在化
障害再発率: 7.2%(目標3%以下)でQA容量不足
売上影響案件: 四半期4件の遅延が継続

## Slide 4: 主要課題
需要超過: 案件数+38%、外注比率20%→35%
品質低下リスク: QA時間平均-30%、改修コスト月6百万円
人材リスク: キーパーソン残業45h超/人、離職時インパクト年-1.2億円

## Slide 5: 追加コスト見積 (年額)
SE: 基本給+賞与8.0百万円、社会保険1.6、採用1.2、研修0.5、設備0.3
アプリ開発者: 基本給+賞与7.0百万円、社会保険1.4、採用1.2、研修0.5、設備0.3
初年度総額: 22.0百万円 (採用費含む) / 次年度以降: 19.6百万円

## Slide 6: 期待効果
売上機会: 年間6件の優先案件追加で+28百万円
SLA違反ペナルティ削減: 夜間対応強化で+6百万円
外注費圧縮: ベンダー稼働20%削減で+12百万円
品質コスト削減: 再発障害率低下で+8百万円
年間効果合計 +54百万円

## Slide 7: 投資回収シナリオ
0-6か月: キャッシュフロー▲11〜12百万円 (採用・立上げ)
7-12か月: +10〜24百万円 (稼働安定・外注削減)
13-18か月: +8〜26百万円 (リリース増と品質効果定着)
投資回収: 保守15か月 / 標準12か月 / 楽観10か月
ROI(18か月): 68%〜160%

## Slide 8: KPIとモニタリング
稼働率(週次): 95%以下、BIダッシュボードで可視化
リリース件数(四半期): 15件目標、PMO管理
障害再発率(月次): QAリーダーがレビュー
外注比率(四半期): 20%以下、財務が報告

## Slide 9: リスクと対策
採用競争激化→オファーバンド幅とリファラル強化
オンボーディング遅延→30-60-90日プランとメンター配置
需要変動→ロードマップ再評価と派遣/委託の併用
受け入れ疲弊→リード層サポートチームで負荷分散

## Slide 10: 90日実行プラン
0-30日: JD更新、採用チャネル予算承認、選考フロー短縮
31-60日: 面接〜内定、テスト自動化刷新計画を策定
61-90日: 入社・オンボーディング、スプリント体制を3チームへ

## Slide 11: 意思決定ポイント
役員会承認: 今月末までにROIとリスク許容度へ合意
予算確定: 次期予算編成会議(来月第1週)で承認
KPIレビュー: 承認後、月次経営会議でモニタリング開始
補足資料: 詳細試算シート、ロードマップ、組織図案